1）此次测评符合《一个正式的项目软件测评总要求》等的要求，测试过程严格受控，符合《军用软件测试指南》的规定；

2）在测评需求分析阶段，对一个正式的项目软件功能需求、性能指标等进行了全面分析，整理分析出16个测试项，实现测试需求对软件需求（含隐含需求）100%覆盖；

3）在测试设计与实现阶段，共设计测试用例16个，包含文档审查、静态分析、代码走查、功能测试、接口测试、功耗分析共6种测试类型，完成了《一个正式的项目软件鉴定测评大纲》规定的测试内容，测试环境满足测试要求，测试方法和测试用例合理；

4）本次测评共发现8个软件问题（缺陷），全部得到了修改，每个问题均得到回归，未发现新的问题（缺陷）；

5）测试过程中，严格按照有关的安全和保密要求开展工作，确保被测件、测试产品的安全；

综上所述，本次测试严格按照《军用软件测试指南》开展，测试工作满足《一个正式的项目鉴定测评大纲》的要求，测试充分有效。